# OpenQMS 智能质量管理平台 商业计划书

# 智能质量管理平台（OpenQMS）商业计划书

版本: v2.0 日期: 2026-05-19 用途: 浦软孵化器（SPSPVC）入驻申请 申报领域: 行业软件 / 先进智造 / 新一代信息技术

## 目录

- 项目亮点

- 项目概述

- 市场分析与机会

- 产品与技术创新

- 竞争格局与壁垒

- 商业模式与盈利预测

- 实施路线图与当前进展

- 核心团队

- 孵化需求与合作设想

- 风险分析与缓解

## 1. 项目亮点

### 一句话概括

以”知识图谱 + AI 智能推荐”为核心的新一代质量管理 SaaS 平台，让制造业质量管理从”流程流转”升级为”知识驱动”。

### 核心亮点速览

| 维度 | 亮点 |
| --- | --- |
| 技术创新 | 国内首个将图数据库（Neo4j）+ LLM + RAG应用于质量管理全流程的产品，FMEA 知识图谱变更影响分析从人工数天缩短至秒级 |
| 市场定位 | 切入 ¥500 亿+ 的中国智能制造质量软件市场，现有竞品全部缺失 AI 和知识图谱能力，属于蓝海窗口期 |
| 商业模式 | SaaS 订阅 + 私有部署双模式，产品线维度计费，天然具备数据网络效应——客户越多推荐越准，形成竞争壁垒 |
| 合规壁垒 | 深度覆盖 ISO 9001:2015 和 IATF 16949:2016 共 18 个关键条款，汽车行业认证审核的刚需工具 |
| 团队优势 | 技术团队具备全栈开发 + 图数据库 + AI/ML 能力，产品设计已完成详细的 PRD 和技术架构设计 |
| 政策红利 | 智能制造、工业软件国产替代、新能源汽车质量合规三重政策叠加 |

### 项目当前阶段

已完成：产品需求文档（PRD v1.2，1973 行）、技术架构设计（含 17 个模块规格、数据模型、API 设计）、核心状态机原型验证、项目脚手架搭建。

预计 2 个月内交付 MVP，8 个月内发布 GA v1.0 进入商业化。

## 2. 项目概述

### 2.1 我们要解决什么问题

制造业企业的质量管理普遍面临三大痛点：

| 痛点 | 现状 | 后果 |
| --- | --- | --- |
| 经验随人走 | FMEA 和 8D 报告散落在 Excel 和个人电脑中，工程师离职则知识流失 | 重复踩坑，同一失效模式在不同产品线反复出现 |
| 审核费时费力 | IATF 16949 审核需要准备大量证据链，人工翻阅数月的历史文档 | 审核准备周期长达 2-3 个月，一次不通过损失巨大 |
| 变更追溯靠人脑 | 一个工序参数变更影响哪些 FMEA 和控制计划？全靠工程师记忆和逐条排查 | 遗漏可能导致批量质量事故和召回风险 |

### 2.2 我们的解决方案

OpenQMS 是一个以产品线(Product Line)为数据组织维度的智能质量管理平台，核心架构为：

前端（React 18+）→ API 网关 → 微服务（FastAPI）
    ├── 核心业务层：FMEA / 8D-CAPA / SPC / 供应商质量 / 客户质量 / 控制计划
    ├── 智能服务层：AI 推荐引擎 / 语义搜索 / RAG 服务 / 变更影响分析
    └── 数据层：PostgreSQL + Neo4j 知识图谱 + Elasticsearch + Milvus 向量库

三条核心数据链串联全部模块：

- 产品实现链：APQP → DFMEA → PFMEA → 控制计划 → SPC → MSA → PPAP

- 问题解决链：SPC 异常 / IQC 拒收 / 客诉 → 8D/CAPA → 根因分析 → 关联 FMEA → 经验入库

- 治理保障链：质量目标 → 内部审核 → 管理评审 → 仪表盘 KPI

### 2.3 目标客户

| 优先级 | 客户画像 | 核心需求 | 市场规模（国内） |
| --- | --- | --- | --- |
| ★★★ | 汽车零部件 Tier 1/2 供应商 | IATF 16949 认证合规，FMEA/SPC/PPAP/8D 完整闭环 | ~5,000 家 |
| ★★ | 电子制造企业（消费/工业） | SPC 监控、来料检验、客诉管理 | ~8,000 家 |
| ★ | 医疗器械制造企业 | ISO 13485 合规、CAPA 和风险管理 | ~3,000 家 |

## 3. 市场分析与机会

### 3.1 市场规模

- 全球质量管理软件市场：2026 年预计 $15.8B，CAGR 9.5%

- 中国智能制造质量软件市场：预计 2026 年 ¥500 亿+，受新能源汽车和智能制造政策双轮驱动

- 直接可服务市场（TAM）：国内汽车零部件 + 电子制造企业约 13,000 家，按年均客单价 ¥5-15 万计算，市场规模 ¥65 亿 - ¥195 亿

### 3.2 市场驱动力

| 驱动力 | 具体影响 |
| --- | --- |
| IATF 16949 认证驱动 | 汽车供应链企业必须通过严格质量体系认证，传统 Excel + 纸质流程无法满足审核证据链要求 |
| 新能源汽车爆发 | 2025 年中国新能源汽车产量突破 1,200 万辆，大量新进入者需从零建立质量管理体系 |
| 智能制造政策 | 工信部”十四五”明确要求质量管理数字化，《制造业质量管理数字化实施指南》已发布 |
| 工业软件国产替代 | 政策鼓励核心工业软件自主可控，Siemens 等外资 QMS 面临替换窗口 |
| 供应链透明度需求 | OEM 对供应商的质量数据可见性要求逐年提高，数字化 QMS 成为供应商准入门槛 |

### 3.3 市场进入路径

当前 → M2（MVP 内部验证）→ M4-M6（2-3 家种子客户免费试用，汽车零部件优先）
    → M8（GA v1.0 商业化，汽车行业首批付费客户）
    → M12（AI+知识图谱差异化功能上线，向电子/工业制造扩展）
    → M16（生态集成，SaaS 多租户规模化复制）

## 4. 产品与技术创新

### 4.1 技术创新点

#### 创新一：FMEA 知识图谱（国内 QMS 首创）

传统 QMS 将 FMEA 存储为二维表单，无法表达失效模式之间的复杂关联。OpenQMS 采用 Neo4j 图数据库原生存储 FMEA 的13 种节点类型和17 种关系类型，实现：

- 变更影响秒级追溯：修改一个设计参数，图遍历瞬间定位所有受影响的失效模式和关联控制计划

- 风险热力图可视化：力导向图按 RPN 值映射节点颜色深浅，风险分布一目了然

- 跨产品线知识复用：从产品线 A 的 PFMEA 自动发现与产品线 B 相似的失效模式

#### 创新二：AI 智能推荐引擎（三层递进）

| 层级 | 能力 | 技术实现 |
| --- | --- | --- |
| 第一层（检索式） | 语义搜索 + 历史相似推荐 | Elasticsearch + Milvus 向量检索 + RAG |
| 第二层（生成式） | FMEA 草稿生成 + 8D 报告草拟 | LLM（私有部署 Qwen/ChatGLM）+ 人工审核 |
| 第三层（主动式） | 风险预警推送 + 质量目标推荐 | 图神经网络 + 时序预测 |

安全边界：所有 AI 输出强制标注”AI 建议”标签，须经质量工程师审核方可发布，推荐附带相似度分数和数据来源。

#### 创新三：PostgreSQL ↔ Neo4j 双库协同架构

| 场景 | 数据源 | 优势 |
| --- | --- | --- |
| FMEA 编辑器（表格模式） | PostgreSQL | ACID 事务保证，结构化查询 |
| 知识图谱可视化 | Neo4j | 图遍历查询，O(1) 复杂度多跳关系 |
| 变更影响分析 | Neo4j | Cypher 图算法，秒级追溯全部影响链 |
| AI 语义搜索 | Elasticsearch + Milvus | 全文检索 + 向量相似度 |

### 4.2 产品功能矩阵（17 个模块）

| 模块 | 核心能力 | 差异化 |
| --- | --- | --- |
| DFMEA 编辑器 | 系统→子系统→零部件三级展开，功能树分析，设计参数矩阵，接口失效分析 | 知识图谱驱动，与 DVP 验证联动 |
| PFMEA 编辑器 | 工序流编辑，控制计划一键生成，特性矩阵表 | AI 推荐历史失效模式，与控制计划双向联动 |
| 知识图谱可视化 | 力导向图，风险热力图，双击展开子图，路径高亮 | 13 节点类型 + 17 关系类型的完整建模 |
| 8D/CAPA 工作流 | D1-D8 八步问题解决，状态机流转，超时自动升级 | D4/D5 阶段 AI 推荐根因和措施 |
| SPC 控制图 | 7 种图表类型，8 大判异准则自动检测 | 异常触发→自动关联 FMEA→一键启动 CAPA |
| 控制计划 | PFMEA 联动生成，特殊特性清单，SPC 监控关联 | AI 校验 PFMEA→CP 一致性 |
| 供应商质量 | IQC 来料检验，SCAR 管理，供应商审核与绩效评价 | AQL 抽样方案自动计算，IQC 不良→FMEA 关联 |
| 客户质量 | 客诉管理，RMA 退货分析，客户 PPM 看板 | 客诉→8D→FMEA 全链路追溯 |
| 全局知识库 | 跨产品线 FMEA 经验聚合，失效模式搜索引擎 | 数据脱敏自动沉淀，新产品线研发助手 |
| 内部审核 | 三方审核管理，不符合项→CAPA 联动 | 风险导向审核检查表 |
| 管理评审 | 13 项输入数据自动汇总，评审措施跟踪 | 一键生成管理评审报告 |
| 特殊特性管理 | CC/SC 贯穿标识，符号转换表 | 各模块自动同步标注 |
| MSA 测量系统分析 | GR&R/偏倚/线性/稳定性分析 | 与控制计划测量设备自动关联 |
| APQP 项目策划 | 五阶段门管理，五大工具串联，甘特图 | 阶段门 AI 完整性检查 |
| 质量目标管理 | 三级目标树（公司→产品线→过程） | AI 基线推荐 |
| AI 助手 | 语义搜索、FMEA 推荐、8D 推荐、影响分析 | 私有部署 LLM，数据不外传 |
| 仪表盘 | 角色化 KPI 看板，产品线健康度热力图 | 多维度下钻，自定义布局 |

## 5. 竞争格局与壁垒

### 5.1 竞争格局

| 竞品 | 定位 | 核心劣势 | 我们的优势 |
| --- | --- | --- | --- |
| Siemens Opcenter | 高端 MOM 套件 | 实施 ¥500 万+，6-12 月部署 | 价格仅为 1/10，部署周期 1/6 |
| QAD EQMS | 独立 SaaS QMS | 界面老旧，无 AI，中国支持弱 | 本土化服务，AI+知识图谱 |
| QT9 QMS | 中小企业 QMS | FMEA 为静态表单 | 知识图谱动态关联 |
| 云质 QMS | 国内 SaaS | 功能基础，无 AI 和知识图谱 | 技术代差优势 |
| 格创东智 QMS | 工业互联网 | 质量模块浅，强依赖已有 MES 客户 | 独立产品，质量功能深度远超 |
| Excel+共享盘 | 非竞品（占 60%+） | 数据孤岛、无追溯 | 数字化转型刚需替代 |

### 5.2 竞争壁垒

| 壁垒类型 | 具体内容 | 可持续性 |
| --- | --- | --- |
| 数据网络效应 | 客户越多→知识库越丰富→AI 推荐越准→产品价值越高→客户越多，形成正向飞轮 | ★★★★★ |
| 行业知识沉淀 | FMEA 模板库、失效模式分类索引、工艺 FMEA 模板等需要时间积累，先发优势明显 | ★★★★ |
| 合规深度 | 覆盖 ISO 9001 + IATF 16949 共 18 个条款，新进入者需 12+ 月才能达到同等合规覆盖 | ★★★★ |
| 技术栈复杂度 | PostgreSQL + Neo4j + ES + Milvus + Kafka + LLM 六层数据架构，技术门槛高 | ★★★ |
| 切换成本 | 客户的 FMEA 数据、历史经验沉淀在系统中，迁移成本随使用时间递增 | ★★★★ |

## 6. 商业模式与盈利预测

### 6.1 商业模式

| 收入类型 | 模式 | 定价 |
| --- | --- | --- |
| SaaS 订阅（主收入） | 按产品线/年 | 基础版 ¥5-8 万/年/产品线，专业版（含 AI）¥12-18 万/年/产品线 |
| 私有部署许可 | 一次性 + 年维护费 | ¥30-50 万许可费 + 15% 年维护费 |
| 实施与培训 | 按人天 | ¥3,000-5,000/人天 |
| AI 增值模块 | 按年叠加 | AI 推荐引擎 ¥3-5 万/年，AI 报告生成 ¥2-3 万/年 |

典型客户年客单价：基础 ¥8-10 万（1-2 条产品线 + 基础版），中大型 ¥25-40 万（3-5 条产品线 + 专业版 + AI 模块）

### 6.2 盈利预测

| 阶段 | 时间 | 客户数 | 年收入（保守） | 年收入（乐观） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品开发期 | M1-M8 | 0（2-3 家免费试用） | ¥0 | ¥0 |
| 商业化初期 | M9-M16 | 5-8 家 | ¥40-80 万 | ¥80-150 万 |
| 增长期 Year 2 | M17-M28 | 15-25 家 | ¥200-400 万 | ¥500-800 万 |
| 规模期 Year 3 | M29-M40 | 40-60 家 | ¥600-1,000 万 | ¥1,500-2,500 万 |

### 6.3 成本结构与资金需求

16 个月开发期投入估算：

| 成本项 | 合计（万元） |
| --- | --- |
| 人力成本（团队 7-12 人） | 345-420 |
| 基础设施（云/服务器/软件许可） | 50-75 |
| 外部服务（设计/咨询/合规审计） | 20-38 |
| 运营及其他 | 86-115 |
| 总计 | ¥500-650 万 |

本轮资金需求：¥300-500 万，用于覆盖 Phase 1-2（前 8 个月）研发投入及种子客户验证。

## 7. 实施路线图与当前进展

### 7.1 四阶段路线图

Phase 1 (M1-M4)          Phase 2 (M5-M8)          Phase 3 (M9-M12)         Phase 4 (M13-M16)
基础平台 + 核心FMEA        供应商/客户质量            AI + 知识图谱             高级分析 + 生态集成
     ↑                         ↑                        ↑                        ↑
  M2: MVP                 M6: 种子客户               M12: GA v2.0            M16: GA v3.0
  内部Alpha                有限试用                   AI差异化上线              全功能发布

#### Phase 1: 基础平台 + 核心模块（M1-M4）

MVP（M1-M2）：用户认证与 RBAC + 产品线隔离 + PFMEA 编辑器（含 RPN/AP 计算）+ 8D/CAPA 工作流 + 基础仪表盘

M3-M4 补充：DFMEA 编辑器 + 控制计划编辑器（与 PFMEA 联动）+ SPC 控制图 + 内部审核 + 特殊特性管理 + 质量目标管理

里程碑：M2 MVP 内部 Alpha → M4 核心模块内部 Beta

#### Phase 2: 供应商/客户质量（M5-M8）

供应商档案 + IQC 来料检验 + SCAR + 客诉管理 + RMA + 客户/供应商看板 + FMEA/CP 版本管理 + MSA + APQP + PPAP + 管理评审

里程碑：M6 种子客户试用 → M8 GA v1.0 正式商业化

#### Phase 3: AI + 知识图谱增强（M9-M12）

Neo4j 知识图谱迁移 + 图谱可视化 + 全局知识库 + LLM RAG 语义搜索 + FMEA 编辑 AI 推荐 + 变更影响分析 + SPC-FMEA 异常关联

里程碑：M10 全局知识库可用 → M12 GA v2.0（AI 差异化版本）

#### Phase 4: 高级分析 + 生态集成（M13-M16）

MES/PLM/ERP 集成连接器 + FMEA 草稿 AI 生成 + 8D 报告 AI 草拟 + 质量趋势 AI 解读 + 控制计划 AI 校验 + 供应商风险预警 + SaaS 多租户

里程碑：M16 GA v3.0 全功能发布

### 7.2 当前进展

| 已完成项 | 说明 |
| --- | --- |
| ✅ 产品需求文档（PRD v1.2） | 1,973 行，覆盖 17 个模块完整功能规格、数据模型、UI 规范 |
| ✅ 技术架构设计 | 含四层架构图、17 个模块技术选型、数据同步策略、非功能需求 |
| ✅ 核心状态机原型 | Python 实现 FMEA 状态机、8D 状态流转、知识图谱模型验证 |
| ✅ 项目脚手架搭建 | 前后端项目结构初始化，后端依赖安装（Python 3.12 + 42 packages） |
| ✅ API 设计方案 | tRPC v11 协议，含 FMEA/8D/Dashboard 等核心 API 端点定义 |
| ✅ 数据库模型设计 | PostgreSQL 12 张核心表 + Neo4j 图模型（13 种节点 + 17 种关系） |
| 🔄 进行中 | MVP 阶段的前端 PFMEA 编辑器和后端 API 开发 |

## 8. 核心团队

### 8.1 创始人

创始人兼全栈开发，独立完成了 OpenQMS 从 0 到 1 的全部前期工作：

- 产品设计：独立撰写 1,973 行产品需求文档（PRD v1.2），覆盖 17 个模块的功能规格、数据模型、UI 规范和测试策略，深度对标 ISO 9001:2015 和 IATF 16949:2016 标准

- 技术架构：独立完成四层技术架构设计（前端/API 网关/微服务/数据层），含 PostgreSQL + Neo4j + Elasticsearch + Milvus + Kafka + Redis 六层数据架构方案

- 原型验证：独立完成核心状态机原型开发——Python 实现 FMEA 状态机、8D 状态流转、知识图谱模型（13 种节点 + 17 种关系），所有模型验证通过

- 工程落地：独立完成项目脚手架搭建，前后端技术栈选型与依赖配置，API 路由设计（tRPC v11 协议），12 张 PostgreSQL 核心表与 Neo4j 图模型设计

核心能力覆盖：

| 能力维度 | 具体技能 |
| --- | --- |
| 前端开发 | React 18+ / TypeScript / Ant Design / D3.js / ECharts |
| 后端开发 | FastAPI / Python / PostgreSQL / Kafka / Redis |
| 数据工程 | Neo4j（图数据库）/ Elasticsearch / Milvus（向量检索） |
| AI/ML | LLM 应用架构 / RAG / Embedding / 提示工程 |
| 领域知识 | ISO 9001 / IATF 16949 标准理解，FMEA/SPC/8D/MSA 方法论 |
| 产品设计 | PRD 撰写、信息架构、API 设计、数据库建模 |

### 8.2 团队组建计划

当前为独立创始人阶段，计划分两阶段组建团队：

Phase 1（M1-M4，融资后立即启动）：

| 角色 | 人数 | 方式 | 预算（年薪） |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端工程师 | 1 | 全职招聘 | ¥20-30 万 |
| 后端工程师 | 1 | 全职招聘 | ¥20-30 万 |
| 质量领域顾问 | 1 | 兼职/顾问（每周 1-2 天） | ¥5-10 万 |

招聘渠道：浦软园区企业招聘对接、张江人才招聘平台、BOSS 直聘/猎聘。前端和后端工程师优先考虑有 B2B SaaS 或制造业信息化经验的候选人。

Phase 3（M9-M12，AI 功能开发阶段）：

| 角色 | 人数 | 方式 | 预算（年薪） |
| --- | --- | --- | --- |
| AI/ML 工程师 | 1 | 全职招聘 | ¥30-40 万 |
| QA 测试工程师 | 1 | 全职招聘 | ¥15-20 万 |

团队规模演进：1 人（当前）→ 3 人（M2）→ 5 人（M9）→ 7-8 人（M13）

### 8.3 为什么一个人能走到这一步

- 全栈技术能力：独立完成从前端到后端、从关系数据库到图数据库、从 API 设计到 AI 架构的全链路技术工作，证明具备 CTO 级别的技术视野和动手能力

- 领域学习能力：独立完成 ISO 9001/IATF 16949 标准研究、竞品分析、17 个质量模块的产品设计，证明具备快速深入垂直行业的能力

- 执行力验证：在无团队情况下，PRD→架构→原型→脚手架全部按时产出，证明自驱力和交付能力

- 成本效率：独立创始人模式在 MVP 阶段具有极高的资金效率，每一分钱都花在刀刃上

### 8.4 浦软孵化器对团队建设的价值

入驻浦软孵化器后，团队建设的优先级和预期加速：

- 人才招聘：借助浦软园区和张江人才生态，快速对接符合要求的全栈工程师

- 导师辅导：希望对接有企业级 SaaS 创业经验的导师，弥补独立创始人在商业和团队管理方面的经验盲区

- 行业顾问：借助浦软在汽车/制造领域的产业网络，引入 IATF 16949 认证顾问（兼职）

- 创业陪跑：浦软创业营等系统性辅导项目，帮助独立创始人建立商业和融资能力

## 9. 孵化需求与合作设想

### 9.1 为什么选择浦软孵化器

浦软孵化器作为国家级 A 类科技企业孵化器，聚焦新一代信息技术领域，成功孵化了喜马拉雅、七牛云、南芯半导体、达观数据等知名企业。OpenQMS 项目定位行业软件 × 先进智造 × 新一代信息技术的交汇点，与浦软”创业苗圃 → 孵化器 → 加速器 → 园区”四级体系高度契合。

### 9.2 具体孵化需求

| 需求类型 | 具体内容 | 期望支持 |
| --- | --- | --- |
| 物理空间 | 孵化初期团队 5-7 人，需 60-100㎡ 独立办公空间 | 申请入驻浦软孵化器（博霞路 22 号）或爱酷空间 |
| 资金支持 | Phase 1-2 研发投入约 ¥200-300 万 | 申请浦软创投种子轮/天使轮投资，或对接合作基金 |
| 政策申报 | 软件企业认定、高新技术企业、浦东新区科技发展基金 | 孵化器政策对接服务，协助申报材料 |
| 产业资源 | 汽车零部件制造企业、张江集成电路/智能制造企业 | 园区产业对接，潜在种子客户引荐 |
| 技术平台 | 云计算资源、GPU 算力（LLM 推理）、Neo4j 许可 | 浦软公共技术平台资源 |
| 创业辅导 | 企业级 SaaS 销售策略、融资辅导、股权架构咨询 | 浦软创业营 / VC TALK 等品牌活动参与 |

### 9.3 对孵化器的贡献

- 标杆案例潜力：工业软件国产替代 + AI 应用的典型示范，可作为浦软”先进智造”赛道标杆孵化案例

- 产业生态补充：张江聚集大量集成电路和智能制造企业，OpenQMS 可服务园区内制造型企业的质量数字化需求

- 技术溢出：知识图谱 + LLM 在垂直行业的落地经验可供园区内其他 AI 创业团队参考

## 10. 风险分析与缓解

| # | 风险 | 等级 | 缓解策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | LLM 幻觉风险：AI 推荐错误信息可能导致质量决策失误 | 🔴 极高 | 严格”AI 建议→人工审核”双节点；优先推荐已验证历史数据；私有部署可控模型 |
| R2 | 用户采纳阻力：质量工程师习惯 Excel，抵触新系统 | 🟠 高 | Excel 一键导入导出；UI 对标 Excel 操作习惯；提供行业 FMEA 模板降低启动成本 |
| R3 | 知识图谱性能：大规模图谱查询响应慢 | 🟠 高 | Phase 1-2 用 PostgreSQL JSONB 过渡；图缓存层；单次查询深度 ≤3 层 |
| R4 | 数据隐私：客户质量数据通过 LLM API 外泄 | 🟡 中 | 私有部署 LLM；全局知识库脱敏；敏感字段不入 RAG 索引；180 天审计日志 |
| R5 | 竞品跟进：Siemens 等 12-18 个月内跟进 AI | 🟡 中 | 数据飞轮先发优势 + 汽车零部件细分市场深度 + 核心算法专利申请 |
| R6 | Neo4j-PostgreSQL 同步一致性问题 | 🟠 高 | PostgreSQL 为写主库；Kafka CDC 异步同步（延迟 ≤5s）；每日全量校验自动修复 |
| R7 | 标准合规性缺失 | 🟠 高 | 按合规性对照表逐条覆盖（18 个 IATF 条款）；邀请 IATF 审核员参与需求评审 |

## 附录

### 附录 A：竞品量化对比

| 能力维度 | OpenQMS | Siemens Opcenter | QAD EQMS | QT9 QMS | 云质 QMS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FMEA 编辑 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| 知识图谱 | ★★★★★ | — | — | — | — |
| AI 推荐 | ★★★★★ | — | — | — | — |
| 8D/CAPA | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ |
| SPC 控制图 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ |
| 供应商质量 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★ |
| 控制计划联动 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ |
| 标准合规覆盖 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ |
| UI/UX 现代度 | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ |
| 价格竞争力 | ★★★★★ | ★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★★ |

### 附录 B：标准合规覆盖

OpenQMS 覆盖 ISO 9001:2015 和 IATF 16949:2016 共 18 个关键条款，包括但不限于：

- ISO 9001 §6.2（质量目标）→ 质量目标管理模块

- ISO 9001 §7.1.6（组织知识）→ 全局知识库

- ISO 9001 §9.2（内部审核）→ 内部审核管理

- ISO 9001 §9.3（管理评审）→ 管理评审模块

- IATF 16949 §4.4.1.2（产品安全）→ DFMEA/PFMEA 安全特性

- IATF 16949 §7.1.5.1.1（MSA）→ MSA 模块

- IATF 16949 §8.3.3.3（特殊特性）→ 特殊特性管理

- IATF 16949 §9.2.2.1-4（三类审核）→ 内部审核管理

- IATF 16949 §10.2.3（问题解决）→ 8D/CAPA

### 附录 C：引用文件

- ISO 9001:2015《质量管理体系 — 要求》

- IATF 16949:2016《汽车行业质量管理体系 — 要求》

- AIAG & VDA FMEA Handbook (2019, 1st Edition)

- AIAG SPC Manual / MSA Manual / APQP Manual / PPAP Manual

- 《QMS_PRD.md》v1.2 — 智能质量管理平台产品需求文档（1,973 行）

申请团队：___________ 联系人：___________ 联系电话：___________ 电子邮箱：___________ 申请日期：2026 年 __ 月 __ 日

本文件为浦软孵化器入驻申请用商业计划书，版权所有，未经授权不得外传。